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	Приложение 
к распоряжению администрации  Тейковского муниципального района от 16.04.2021 № 78-р



ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства,

при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации,

на территории Тейковского муниципального района на 2021 год
Раздел I
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость, тыс.

рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального

 имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на _15.04.2021_ года


	Остаток

сметной 

стоимости,

тыс. рублей,

по состоянию

на _15.04.2021года


	Источники и объемы

финансирования, необходимого 

для завершения строительства
	Срок ввода

объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, 

тыс. рублей
	В том числе за

счет средств

федерального 

бюджета,

тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Администрация Новолеушинского сельского поселение/
«Строительство распределительного газопровода природного газа для газификации  жилого фонда с. Новое Леушино»/ с. Новое Леушино/ объект газификации
	5,12 км/ 9982,654
	2009 год, Объект достроен (100%)
	нет
	Не требуется
	9982,654
	0
	0
	0
	2021


Раздел II
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального

 имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 01.01.2021 год
	Источники и объемы 

финансирования 

работ по 

консервации

объекта
	Срок проведения консервации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел III
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального

 имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 01.01.2021 год
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел IV
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс .рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 01.01.2021 год
	Срок 
заключения

концессионного

соглашения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел V

Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или в муниципальную собственность

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 01.01.2021 год
	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства
	Сроки передачи

объекта незавершенного

строительства 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел VI
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 01.01.2021 год
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Сроки списания и сноса объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел VII
Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную/муниципальную казну

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс . рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

строительства

Степень

завершенности

строительства
	Реестровый

номер

государственного/

муниципального имущества
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета

(начала

строительства)
	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 01.01.2021 год
	Срок принятия 

объекта незавершенного строительства в государственную/

муниципальную казну

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	


Раздел VIII
Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция которых не начинались

	№

п/п
	Заказчик, застройщик

Наименование

объекта

Адрес

местонахождения

объекта

Назначение объекта
	Мощность

объекта

Сметная

стоимость,

тыс. рублей
	Планируемый

период

строительства

Годы 

фактического

начала и

прекращения

финансовых вложений в реализацию объекта 
	Документ –

основание

для

выделения

средств

федерального/

регионального/

местного 

бюджета


	Фактические

расходы на

реализацию

объекта,

тыс. рублей,

всего, 

в том числе

из

федерального

бюджета

по состоянию

на 01.01.2021 год
	Наличие разработанной проектной документации
	Предлагаемые решения, в том числе с обоснованием возможности/невозможности использования разработанной проектной документации
	Срок реализации предлагаемых решений 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	


	


Инструкция 
по заполнению Плана снижения объемов и количества объектов

 незавершенного строительства,

при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию целевой функции в отношении объектов незавершенного строительства и подготовке ведомственных планов снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства.

В План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, главного распорядителя бюджетных средств (далее соответственно – План, объект незавершенного строительства) подлежат включению объекты незавершенного строительства, находящихся на балансе главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных ему учреждений (заказчиком по которым является главный распорядитель бюджетных средств и подведомственные ему учреждения),  строительство которых приостановлено. Объекты незавершенного строительства, строительство которых продолжается, в План не включаются.

План утверждается главным распорядителем бюджетных средств и в течение 5 дней после его утверждения размещается на официальном сайте главного распорядителя бюджетных средств в информационно-коммуникационной сети Интернет.

1. Определение целевой функции

План составляется на основе предполагаемых главным распорядителем бюджетных средств способов вовлечения в хозяйственный оборот объектов незавершенного строительства (целевой функции) в отношении каждого объекта незавершенного строительства.

Целевая функция формируется главным распорядителем бюджетных средств с учетом проведенной оценки технического состояния объекта незавершенного строительства.

Главным распорядителем бюджетных средств определяется один из следующих вариантов реализации целевой функции:

1) завершение строительства (реконструкции, технического перевооружения);

2) консервация объекта незавершенного строительства; 

3) приватизация (продажа) объекта незавершенного строительства;

4) передача объекта незавершенного строительства другим субъектам хозяйственной деятельности;

5) передача объекта незавершенного строительства в собственность субъектов Российской Федерации, либо в муниципальную собственность;

6) принятие объекта незавершенного строительства в государственную/муниципальную казну;

7) передача в концессию;

8) списание и снос объекта незавершенного строительства.

При принятии решения по способу вовлечения в хозяйственный  оборот объекта незавершенного строительства необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации.

2. Раздел I Плана

В раздел I Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о завершении строительства.

В графе 2 указываются заказчик, застройщик, наименование объекта незавершенного строительства, адрес местонахождения объекта незавершенного строительства и его назначение.

В отношении назначения объекта незавершенного строительства выбирается один из следующих вариантов: 

объект жилищного фонда;

общественное (административное);

производственное (промышленное);

транспортное;

социально-культурное;

коммунально-бытовое;

объект гражданской обороны;

объект транспортной инфраструктуры и связи;

гидротехнические сооружения;

объект газификации;

объект инженерной инфраструктуры

объекты аэродромной инфраструктуры;/ 

специальное назначение;

иное.

В графе 3 указывается мощность объекта незавершенного строительства, его сметная стоимость в соответствии с утвержденное проектной документацией, в тыс. рублей.

В графе 4 указывается планируемый период строительства (в том числе с учетом разработки проектной документации), годы фактического начала и прекращения строительства объекта незавершенного строительства, а также степень завершенности строительства.

Степень завершенности строительства определяется с учетом оценки технического состояния объекта незавершенного строительства. В графе проставляются следующие значения:

начальная стадия (0% - 15%);

средняя (15% - 50%);

высокая (50% - 75%);

завершающая (75% - 99%);

объект достроен (100%).

В графе 5 указывается при наличии реестровый номер государственного/муниципального имущества, при отсутствии – слово «нет». 

В графе 6 указываются реквизиты документа, являющегося основанием для выделения средств федерального/регионального/местного бюджета.

В графе 7 указываются фактически произведенные расходы на реализацию объекта незавершенного строительства за весь период с момента первых финансовых вложений в объект незавершенного строительства по состоянию на отчетную дату (отчетной датой считать дату утверждения Плана),   в тыс. рублей.

В графе 8 указывается остаток сметной стоимости по состоянию на отчетную дату (отчетной датой считать дату утверждения Плана).

В графах 9 и 10 указывается общий объем средств, необходимых для завершения строительства, а также источники финансирования.

В графе 11 указывается планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию.

3. Раздел II Плана

В раздел II Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации.

Графы 2 – 7 заполняются аналогично графам 2-7 раздела I Плана.

В графе 8 отражаются источники и объемы финансирования работ по консервации объекта незавершенного строительства.

В графе 9 указывается срок проведения консервации объекта незавершенного строительства.

При принятии решения о консервации объекта незавершенного строительства необходимо руководствоваться требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства».

3. Раздел III Плана

В раздел III Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа).

Графы 2 – 7 заполняются аналогично графам 2-7 раздела I Плана.

В графе 8 указывается предполагаемый срок приватизации (продажи) объекта незавершенного строительства.

При принятии решения о приватизации (продаже) объекта незавершенного строительства необходимо в том числе руководствоваться требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».

4. Раздел IV Плана

В раздел IV Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача объекта незавершенного строительства в концессию.

Графы 2 – 7 заполняются аналогично графам 2-7 раздела I Плана.

В графе 8 указывается предполагаемый срок заключения концессионного соглашения.

При передаче объекта незавершенного строительства в концессию необходимо в том числе руководствоваться требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 115 – ФЗ «О концессионных соглашениях».

5. Раздел V Плана

В раздел V Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в собственность субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность.

Графы 2 – 7 заполняются аналогично графам 2 - 7 раздела I Плана.

В графе 8 указывается информация о предполагаемом получателе объекта незавершенного строительства.

В графе 9 указываются сроки передачи объекта незавершенного строительства в собственность другого субъекта хозяйственной деятельности, либо субъекта Российской Федерации или муниципального образования Ивановской области.

6. Раздел VI Плана

В раздел VI Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос.

Графы 2 – 7 заполняются аналогично графам 2 - 7 раздела I Плана.

В графе 8 отражается информация, обосновывающая необходимость списания объекта незавершенного строительства (в том числе указываются реквизиты документов), подтверждающая состояние объекта незавершенного строительства, непригодность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность его восстановления.

В графе 9 указываются источники и объемы финансового обеспечения работ по сносу объекта незавершенного строительства.

В графе 10 указывается срок списания и сноса объекта незавершенного строительства.

7. Раздел VII Плана

В раздел VII Плана включаются объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную/муниципальную казну.

Графы 2 – 7 заполняются аналогично графам 2-7 раздела I Плана.

В графе 8 указывается срок принятия объекта незавершенного строительств в государственную/муниципальную казну.

8. Раздел VIII Плана

В раздел VIII Плана включаются капитальные вложения, произведенные в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось (расходы на проектные и изыскательские работы, подготовку проектной документации, прочие работы, предшествующие началу строительства и входящие в сметную стоимость объекта капитального строительства).
Графы 2-4 заполняются аналогично графам 2-4 раздела I Плана, графы 5-6 – аналогично графам 6-7 раздела I Плана.

В графе 7 указывается информация о наличии разработанной проектной документации по объекту незавершенного строительства, в том числе информация о наличии заключений государственных экспертиз по проектной документации.

В графе 8 указываются предлагаемые решения в отношении объекта незавершенного строительства с учетом возможности или невозможности дальнейшего использования разработанной проектной документации.

В графе 9 указывается срок реализации предлагаемых в графе 8 решений.

